## Slide 1
TABLEAU MCP
個人環境PoC 予算取得に向けた実施方針整理

## Slide 2
01
PoCの狙いは短期間での実現性確認
背景
Tableau上の公開データソースに対し、自然言語での探索・分析が可能かを検証したい。
目的
個人環境での最小構成（MVP）において、自社LLMを介した問い合わせが成立するかを短期間で確認する。
予算判断
本PoCの結果に基づき、本番利用を見据えた本格導入の可否および論点を整理する。

## Slide 3
02
今回確認すべき論点は5つ
01
接続性
MCP Serverの起動
Clientからの呼び出し
自社LLMとの連携
02
権限
PATの有効性
アクセス権限の制御
認証情報の管理
03
セキュリティ
送信データの範囲
ローカル保管の有無
ログの取得・管理

## Slide 4
03
構成はシンプルな単一ユーザー前提
自社LLM (Client)
ユーザーの自然言語入力を受け取り、Tableau MCPを介してデータを要求する。
Tableau MCP
MCP Serverとして動作し、LLMからの要求をTableau APIに変換する。
Tableau Cloud
実際のデータソースとビューを保持し、要求されたデータを返す。

## Slide 5
04
PoCの対象範囲は最小限に限定
In Scope（今回やること）
接続検証
MCP Server/Clientの疎通確認、および自社LLMとのAPI連携可否の確認。
基本操作
公開データソースを対象とした、自然言語による基本的なデータ取得と可視化の試行。
Out of Scope（今回やらないこと）
本番運用
高可用性構成、詳細な監視設計、および組織全体への展開プロセスの策定。
認証統合
既存の社内認証基盤（SSO等）との完全な統合や、複雑な権限マトリクスの実装。

## Slide 6
05
成立条件は権限と接続前提の確保
前提条件
Tableau Cloud/Serverへのネットワーク接続が許可されていること
検証用端末にNode.js環境およびMCP実行環境が構築可能であること
自社LLM APIへのアクセスキーが発行済みであること
必要権限
Tableau サイト管理者またはプロジェクト管理者権限（PAT発行用）
対象データソースおよびビューへの「表示」および「ダウンロード」権限
REST APIの利用がサイト設定で許可されていること
環境準備
検証用PAT（個人用アクセストークン）の生成と有効期限設定
接続先URL、サイトID、コンテンツLUIDの特定とリスト化
プロキシ環境下での実行が必要な場合の例外設定確認

## Slide 7
06
短期PoCではPATが有力候補
PAT (個人用アクセストークン)
RECOMMENDED FOR POC
実装が極めて容易で、即座に検証を開始可能
個人環境でのスコープ限定が明確
トークンのローカル管理が必要（漏洩リスク）
組織全体の運用には不向き
OAuth 2.0 / 認証統合
FUTURE CONSIDERATION
組織的なセキュリティ統制に適合
トークンの自動更新が可能で安全性が高い
認証プロバイダとの連携設定に工数を要する
PoC段階ではオーバースペックの可能性

## Slide 8
07
最大の論点は情報送信とローカル保管
セキュリティ対策と検証後のクリーンアップ
対策
送信データの最小化とキャッシュ制御
・LLMへの送信データはメタデータと公開情報に限定する。 ・MCP Server側のローカルキャッシュ機能を無効化し、情報の残留を防ぐ。
詳細
検証終了後の確実なデータ削除
・PoC終了後、速やかにTableau上のPAT（個人用アクセストークン）を失効させる。 ・検証端末内の設定ファイル、ログファイル、一時ファイルを物理的に削除する。

## Slide 9
08
主なリスクは5つに集約される
運用統制の限定
個人環境のため、組織的な監査や共通ルールが未整備。次フェーズでの制度設計が必要。
認証情報の残留
PATや接続情報がローカルに残るリスク。検証後の確実な削除手順が必須。
不要な情報送信
LLMへの入力内容に機密情報が含まれる可能性。送信範囲の限定とガイドラインが必要。
自然言語の解釈ずれ
AIの解釈誤りによる分析結果の乖離。プロンプト調整と結果の人間による確認が前提。
公開範囲の限定
公開コンテンツのみが対象。実業務への適用には、権限設計の再整理が不可欠。

## Slide 10
09
完了条件は技術成立と論点整理の両立
01
環境構築
Node.js環境およびMCP Serverのセットアップ完了。
02
接続成立
自社LLMからTableau MCP経由でデータ取得が成功。
03
検証実施
自然言語による分析ユースケースの試行と記録。
04
論点整理
セキュリティ懸念点と次フェーズ課題の文書化。
技術的な疎通だけでなく、「次フェーズの投資判断材料」が揃った時点でPoC完了とする。

## Slide 11
THANK YOU
次の判断は小さく始めて見極めること